| Tên sinh viên | Phạm Thái Sơn |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-241 |
| Lớp | K24-HN-CNTT5 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý sự kiện cá nhân |
| Ngày nộp | 4/12/2025 |

1. Sprint Planning & Product Backlog

1.1 Sprint Goal

“Cho phép người dùng tạo và theo dõi các sự kiện cá nhân một cách dễ dàng, giúp họ quản lý lịch trình hiệu quả hơn.”

1.2 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EV-01 | Người dùng có thể tạo ra một sự kiện với thời gian, địa điểm và mô tả. | 5 | Trung bình |
| 2 | EV-02 | Xem danh sách tất cả sự kiện của tôi theo dạng danh sách hoặc lịch tháng | 3 | Thấp |
| 3 | EV-03 | Nhận được thông báo nhắc nhở trước khi sự kiện diễn ra | 8 | Cao |
| 4 | EV-04 | Chỉnh sửa hoặc xóa một sự kiện đã tạo | 3 | Thấp |
| 5 | EV-05 | Chia sẻ thông tin sự kiện với bạn bè qua liên kết | 5 | Trung bình |
| 6 | EV-06 | Người dùng có thể tìm kiếm sự kiện theo từ khóa, thời gian hoặc loại sự kiện | 3 | Thấp |
| 7 | EV-07 | Người dùng có thể gắn nhãn/ màu sắc cho sự kiện để phân loại | 5 | Trung bình |

1.3 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả chi tiết |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Given | When | Then |
| EV-01: Tạo sự kiện | Ở màn hình chính | Nhấn “+” | Mở màn hình tạo sự kiện |
|  | Đang ở màn hình tạo sự kiện | Nhập thông tin | Yêu cầu nhập thông tin bắt buộc |
|  | Thông tin hợp lệ | Nhấn “Lưu” | Sự kiện hiển thị trong danh sách/lịch |
| EV-02: Xem danh sách/lịch | Ở trang sự xem sự kiện | Chuyển tab | Hiển thị danh sách/ lịch |
|  | Ở chế độ lịch | Hệ thống load | Ngày có sự kiện được đánh dấu |
|  | Ở danh sách hoặc lịch | Chọn sự kiện | Mở màn hình chi tiết |
| EV-03: Thông báo nhắc nhở | Có sự kiện sắp diễn ra | Đến thời điểm nhắc | Hệ thống gửi thông báo |
|  | Trong cài đặt sự kiện | Bật/tắt nhắc | Trạng thái được cập nhật |
|  | Sự kiện bị thay đổi | Hệ thống xử lý | Cập nhật thông báo |
| EV-04: Sửa/xóa | Đang xem sự kiện | Chọn chỉnh sửa | Cho phép sửa |
|  | Đã chỉnh sửa | Nhấn lưu | Cập nhật mới |
|  | Chọn xóa | Xác nhận | Sự kiện đã được xóa |
| EV-05: Chia sẻ sự kiện | Có sự kiện | Nhấn chia sẻ | Tạo link |
|  | Người nhận có link | Mở link | Điều hướng đến chi tiết |
|  | Người nhận có link | Mở link | Điều hướng đến chi tiết |
|  | Người nhận xem | Xem chi tiết | Thông tin đầy đủ |
| EV-06: Tìm kiếm sự kiện | Người dùng đang ở trang chi tiết sự kiện | Xem nội dung | Hiển thị đầy đủ thông tin sự kiện |
|  | Có nhiều sự kiện với thời gian/ loại khác nhau | Chọn bộ lọc theo khoảng thời gian hoặc loại sự kiện | Danh sách chỉ hiện các sự kiện phù hợp bộ lọc |
|  | Người dùng đã áp dụng tìm kiếm hoặc lọc | Xóa từ khóa hoặc bỏ chọn bộ lọc | Danh sách trở về hiển thị tất cả sự kiện |
| EV-07: Gắn nhãn/ màu cho sự kiện | Người dùng đang xem chi tiết một sự kiện | Chọn chức năng gắn nhãn/màu | Hệ thống hiển thị danh sách/màu khả dụng |
|  | Đã chọn một nhãn/màu cho sự kiện | Lưu thay đổi | Sự kiện hiển thị với nhãn/màu tương ứng trong danh sách/lịch |
|  | Sự kiện đã có nhãn/màu | Chọn bỏ nhãn hoặc đổi sang nhãn/màu khác | Nhãn/màu cũ được gỡ bỏ hoặc thay bằng nhãn/màu mới |

1.4 Definition of Done (DoD) : Viết chung cho toàn bộ User Story

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Mã nguồn được viết xong và đẩy lên git |
| 2 | Mã đã được review bởi ít nhất một thành viên khác |
| 3 | Tất cả các Acceptance Criteria đều được thỏa mãn |
| 4 | Đã viết Unit Test/UI Test và tỉ lệ coverage > 80% |
| 5 | Đã được kiểm thử tích hợp và không bug nghiêm trọng |
| 6 | Tài liệu code/ cập nhật user guide (Nếu cần) đã hoàn thành |

1.5 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| EV-01: Tạo sự kiện | 5 | Có giao diện nhập liệu (UI form), xử lý validation cơ bản và gọi API tạo sự kiện. Mức độ phức tạp trung bình. |
| EV-02: Xem danh sách/lịch | 3 | Chủ yếu là truy vấn và hiển thị dữ liệu. Logic nghiệp vụ ít, chủ yếu load UI. |
| EV-03: Nhắc nhở sự kiện | 8 | Cần xử lý scheduled notification, hoạt động nền, permission của hệ điều hành và test phức tạp. Đây là chức năng khó nhất. |
| EV-04: Chỉnh sửa/xóa sự kiện | 3 | Chỉ thao tác trên dữ liệu có sẵn, cần update và xác thực nhưng không quá phức tạp về nghiệp vụ. |
| EV-05: Chia sẻ sự kiện | 5 | Cần tạo link chia sẻ, xử lý deep-linking và bảo mật dữ liệu. Phức tạp hơn mức trung bình. |
| EV-06: Tìm kiếm sự kiện | 3 | Xử lý lọc theo từ khóa, thời gian, loại sự kiện. Logic tương đối nhẹ và dễ kiểm thử. |
| EV-07: Gắn nhãn/màu cho sự kiện | 5 | Can thiệp UI + cập nhật DB + đồng bộ màu/nhãn giữa nhiều màn hình. Phức tạp hơn mức trung bình. |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task ID | Người thực hiện | Mô tả Task |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-01 | EV-01-T1 | Đỗ Hồng Kỳ (Dev) | Thiết kế UI màn hình tạo sự kiện (Frontend) |
|  | EV-01-T2 | Trần Văn Thắng (Dev) | Xây dựng API endpoint POST /api/events (Backend) |
|  | EV-01-T3 | Đỗ Ngọc Dân (Dev) | Kết nối Frontend với API và xử lý validation |
|  | EV-01-T4 | Phạm Thái Sơn (Tester) | Kiểm thử tính năng tạo sự kiện |
| EV-02 | EV-02-T1 | Đỗ Hồng Kỳ (Dev) | Xây dựng Calendar View |
|  | EV-02-T2 | Trần Văn Thắng (Dev) | Xây dựng API endpoint GET /api/events |
|  | EV-02-T3 | Phạm Thái Sơn (Tester) | Kiểm thử hiển thị sự kiện |
| EV-03 | EV-03-T1 | Đỗ Ngọc Dân (Dev) | Tạo hệ thống thông báo nhắc nhở |
|  | EV-03-T2 | Trần Văn Thắng (Dev) | Xây dựng logic gửi thông báo |
|  | EV-03-T3 | Phạm Thái Sơn (Tester) | Kiểm thử thông báo |
| EV-04 | EV-04-T1 | Đỗ Ngọc Dân (Dev) | Thiết kế UI chỉnh sửa/xóa |
|  | EV-04-T2 | Đỗ Hồng Kỳ (Dev) | Xây dựng API PUT/DELETE |
|  | EV-04-T3 | Phạm Thái Sơn (Tester) | Kiểm thử chỉnh sửa/xóa |
| EV-05 | EV-05-T1 | Trần Văn Thắng (Dev) | Thiết kế UI chia sẻ |
|  | EV-05-T2 | Đỗ Hồng Kỳ (Dev) | Xây dựng API chia sẻ sự kiện |
|  | EV-05-T3 | Phạm Thái Sơn (Tester) | Kiểm thử chia sẻ liên kết |
| EV-06 | EV-06-T1 | Đỗ Ngọc Dân (Dev) | Xây dựng chức năng tìm kiếm sự kiện |
|  | EV-06-T2 | Trần Văn Thắng (Dev) | Xây dựng bộ lọc theo thời gian/loại |
|  | EV-06-T3 | Phạm Thái Sơn (Tester) | Kiểm thử tìm kiếm và bộ lọc |
| EV-07 | EV-07-T1 | Đỗ Hồng Kỳ (Dev) | Xây UI gắn nhãn/màu |
|  | EV-07-T2 | Trần Văn Thắng (Dev) | Cập nhật nhãn/màu vào DB |
|  | EV-07-T3 | Phạm Thái Sơn (Tester) | Kiểm thử gắn nhãn/xóa nhãn |

2.2 Kanban Board

- Ngày 1

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV-01 | EV-01-T2: API POST | EV-01-T1: Thiết kế UI |  |  |  |
|  | EV-01-T3: FE + validation |  |  |  |  |
|  | EV-01-T4: Test tạo sự kiện |  |  |  |  |
| EV-02 | EV-02-T2: API GET | EV-02-T1: Calendar View |  |  |  |
|  | EV-02-T3: Test hiển thị sự kiện |  |  |  |  |
| EV-03 | EV-03-T1: Notification system |  |  |  |  |
|  | EV-03-T2: Notification logic |  |  |  |  |
|  | EV-03-T3: Test notification |  |  |  |  |
| EV-04 | EV-04-T1: UI Edit/Delete |  |  |  |  |
|  | EV-04-T2: API PUT/DELETE |  |  |  |  |
|  | EV-04-T3: Test chỉnh sửa/xóa |  |  |  |  |
| EV-05 | EV-05-T1: UI Share |  |  |  |  |
|  | EV-05-T2: Share API |  |  |  |  |
|  | EV-05-T3: Test share |  |  |  |  |
| EV-06 | EV-06-T1: Tìm kiếm sự kiện |  |  |  |  |
|  | EV-06-T2: Bộ lọc sự kiện |  |  |  |  |
|  | EV-06-T3: Test tìm kiếm/bộ lọc |  |  |  |  |
| EV-07 | EV-07-T1: UI gắn nhãn/màu |  |  |  |  |
|  | EV-07-T2: Cập nhật DB nhãn/màu |  |  |  |  |
|  | EV-07-T3: Test gắn/xóa nhãn |  |  |  |  |

Nhận xét

- Chỉ khởi động công việc ở UI chính, không dàn trải quá nhiều task.

- Sprint đã được bắt đầu đúng tiến độ nhưng không vội chuyển nhiều task vào In Progress.

Lý do thay đổi trạng thái

| Task | Từ trạng thái | Sang trạng thái | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-01-T1 | Todo | In Progress | Bắt đầu thực hiện thiết kế UI cho tính năng chính |
| EV-02-T1 | Todo | In Progress | Calendar View là phần UI nền tảng của toàn bộ ứng dụng |

- Ngày 2

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV01 | EV-01-T3 T4 | EV-01-T2 |  |  | EV-01-T1 |
| EV02 | EV-02-T3 | EV-02-T2 |  |  | EV-02-T1 |
| EV03 | EV-03-T2, T3 | EV-03-T1 |  |  |  |
| EV04 | EV-04-T1, T2, T3 |  |  |  |  |
| EV05 | EV-05-T1, T2, T3 |  |  |  |  |
| EV06 | EV-06-T1, T2, T3 |  |  |  |  |
| EV07 | EV-07-T1, T2, T3 |  |  |  |  |

Nhận xét

- Có thêm 2 task hoàn thành (EV-01-T1 và EV-02-T1)

- 3 task chuyển sang In Progress: EV-01-T2, EV-02-T2, EV-03-T1.

- Các task còn lại vẫn ở trạng thái Todo, chưa bị kéo dồn quá nhiều sang In Progress → quản lý tải công việc tốt.

- Team bắt đầu phân chia API, UI và notification hợp lý để tránh block nhau.

- Chưa xuất hiện Pending/Review là hợp lý trong giai đoạn early sprint.

Lý do thay đổi

| Task | Từ trạng thái | Sang trạng thái | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-01-T1 | In Progress | Done | Hoàn thành thiết kế UI chính cho tạo sự kiện |
| EV-01-T2 | Todo | In Progress | Bắt đầu triển khai API POST để tạo event |
| EV-02-T1 | In Progress | Done | Hoàn tất UI Calendar View |
| EV-02-T2 | Todo | In Progress | Cần API để load dữ liệu từ backend |
| EV-03-T1 | Todo | In Progress | Khởi động xây dựng base hệ thống Notification |

- Ngày 3

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV01 | EV-01-T4 | EV-01-T3 | EV-01-T2 |  | EV-01-T1 |
| EV02 |  | EV-02-T3 |  |  | EV-02-T1, T2 |
| EV03 | EV-03-T3 | EV-03-T2 |  |  | EV-03-T1 |
| EV04 | EV-04-T2,T3 | EV-04-T1 |  |  |  |
| EV05 | EV-05-T1,T2,T3 |  |  |  |  |
| EV06 | EV-06-T1,T2,T3 |  |  |  |  |
| EV07 | EV-07-T1,T2,T3 |  |  |  |  |

Nhận xét

- Tiến độ burn đúng Burndown: burn 2 task (21 → 19 → 17).

- EV-01-T2 (API POST) đã chuyển sang Pending, cho thấy API cần xác minh hoặc chờ input khác → điều này rất thường gặp ở giai đoạn giữa sprint.

- Bắt đầu xuất hiện nhiều task In Progress, đặc biệt ở các phần Back-end và Notification.

- Một số task đã được đánh dấu Done:

- EV-01-T1

- EV-02-T1, EV-02-T2

- EV-03-T1

- Các module EV05–EV07 vẫn chưa động đến → hợp lý vì team đang ưu tiên các flow chính (Tạo, Xem, Notification).

- Ngày 3 là thời điểm chuyển giao giữa UI → Logic → API → Testing.

Lý do thay đổi

| Task | Từ trạng thái | Sang trạng thái | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-01-T3 | Todo | In Progress | Bắt đầu xử lý phần FE + validation sau khi API POST đã sẵn sàng tiến hành |
| EV-01-T2 | In Progress | Pending | Đợi dữ liệu, spec hoặc cần xác minh logic API trước khi tiếp tục |
| EV-02-T3 | Todo | In Progress | Bắt đầu hiển thị kết quả API lên UI sau khi API GET đã hoàn thành |
| EV-03-T2 | Todo | In Progress | Bắt đầu xử lý logic notification sau khi base system (T1) hoàn thành |
| EV-03-T1 | In Progress | Done | Base notification system đã hoàn thiện |
| EV-02-T1, EV-02-T2 | Done | Giữ nguyên Done | Không thay đổi, nhưng ghi nhận hoàn tất flow xem sự kiện |

- Ngày 4

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV01 |  | EV-01-T4 | EV-01-T3 | EV-01-T2 | EV-01-T1 |
| EV02 |  |  | EV-02-T3 |  | EV-02-T1,T2 |
| EV03 |  |  |  | EV-03-T2 | EV-03-T1 |
| EV04 | EV-04-T2,T3 | EV-04-T1 |  |  |  |
| EV05 | EV-05-T1,T2,T3 |  |  |  |  |
| EV06 | EV-06-T1,T2,T3 |  |  |  |  |
| EV07 | EV-07-T1,T2,T3 |  |  |  |  |

Nhận xét

- Ngày 4 burn 3 task theo Burndown (từ 17 → 14), phù hợp với trạng thái nhiều task được chuyển sang Done.

- EV-01 bắt đầu có luồng đầy đủ:

- T1 Done

- T2 Review

- T3 Pending

- T4 In Progress
→ đúng tiến độ vì tính năng chính cần hoàn thiện sớm.

- EV-02 đã hoàn tất toàn bộ T1 và T2, chỉ còn T3 ở Pending → backend + UI đã đồng bộ.

- EV-03 đã hoàn thiện logic cơ bản (T1 Done, T2 Review), chỉ còn T3 chờ thực thi.

- Một số task EV04–EV07 vẫn nằm ở Todo, hợp lý vì đây là các tính năng ưu tiên thấp hơn (Should/Could).

- Ngày 4 là giai đoạn team bắt đầu giao thoa mạnh giữa Backend – Frontend – Testing.

Lý do thay đổi

| Task | Từ trạng thái | Sang trạng thái | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-01-T4 | Todo | In Progress | Bắt đầu thực hiện test chức năng tạo sự kiện sau khi API và UI gần hoàn chỉnh |
| EV-01-T3 | In Progress | Pending | FE + validation cần chờ kết quả API hoặc cần clarify thêm logic |
| EV-01-T2 | Pending | Review | API POST đã xử lý xong và chờ kiểm thử |
| EV-02-T3 | Todo | Pending | Chờ dữ liệu từ API để test hiển thị lên lịch |
| EV-03-T2 | In Progress | Review | Logic notification hoàn tất, chuyển sang kiểm thử |
| EV-03-T1 | Review | Done | Base notification system test đạt yêu cầu |
| EV-04-T1 | Todo | In Progress | Bắt đầu UI edit/delete sau khi phần chính đã tiến triển |

- Ngày 5

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV01 |  |  | EV-01-T4 | EV-01-T3 | EV-01-T1,T2 |
| EV02 |  |  |  | EV-02-T3 | EV-02-T1,T2 |
| EV03 |  |  |  | EV-03-T3 | EV-03-T1,T2 |
| EV04 |  | EV-04-T2 |  | EV-04-T1 |  |
| EV05 | EV-05-T3 | EV-05-T1, T2 |  |  |  |
| EV06 | EV-06-T3 | EV-06-T1,T2 |  |  |  |
| EV07 | EV-07-T3 | EV-07-T1,T2 |  |  |  |

Nhận xét

- Ngày 5 burn 3 task theo Burndown (từ 14 → 11), khớp với việc nhiều task đã chuyển sang Done.

- EV01 đang hoàn thiện giai đoạn cuối:

- T3 ở Review

- T4 ở Pending
→ FE + validation + test đang được đồng bộ với API.

- EV02 và EV03 đều chỉ còn T3 (Test) → hợp lý vì 2 module chính đã hoàn thiện logic.

- Các story EV05, EV06, EV07 bắt đầu được đưa vào xử lý (T1, T2 ở In Progress).
→ Đây là tín hiệu tốt vì sau khi hoàn thành các chức năng core, team chuyển sang chức năng phụ.

- Xuất hiện nhiều task ở Review → đây là thời điểm truyền thống của Sprint khi bước vào phase kiểm thử.

- Task Pending vẫn còn nhưng không nhiều → dependency đã được xử lý dần.

Lý do thay đổi

| Task | Từ trạng thái | Sang trạng thái | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-01-T4 | Pending | Review | Kiểm thử Tạo sự kiện được mở sau khi API và FE hoàn chỉnh |
| EV-01-T3 | Review | Done | Validation + logic UI đã qua kiểm thử |
| EV-02-T3 | Pending | Review | Chờ dữ liệu API đã có, chuyển sang test hiển thị sự kiện |
| EV-03-T3 | Pending | Review | Test notification bắt đầu được thực hiện |
| EV-04-T1 | Todo | Review | UI Edit/Delete hoàn tất, chuyển thẳng vào kiểm thử |
| EV-04-T2 | Todo | In Progress | Bắt đầu API PUT/DELETE cho phần chỉnh sửa |
| EV-05-T1, EV-05-T2 | Todo | In Progress | Cần hoàn thiện UI + API share để đảm bảo tính năng chia sẻ hoạt động |
| EV-05-T3 | Todo | Still Todo | Chưa test được do UI/API chưa hoàn tất |
| EV-06-T1, T2 | Todo | In Progress | Tìm kiếm + bộ lọc được bắt đầu implement |
| EV-06-T3 | Todo | Still Todo | Test chưa bắt đầu vì logic chưa hoàn chỉnh |
| EV-07-T1, T2 | Todo | In Progress | Bắt đầu gắn nhãn/màu + cập nhật DB |
| EV-07-T3 | Todo | Still Todo | Đợi phần UI + DB hoàn thành |

- Ngày 6

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV01 |  |  |  | EV-01-T4 | EV-01-T1,T2,T3 |
| EV02 |  |  |  |  | EV-02-T1,T2,T3 |
| EV03 |  |  |  |  | EV-03-T1,T2,T3 |
| EV04 |  |  |  | EV-04-T2 | EV-04-T1,T3 |
| EV05 |  | EV-05-T3 |  | EV-05-T2 | EV-05-T1 |
| EV06 |  |  |  |  | EV-06-T1,T2,T3 |
| EV07 |  |  |  |  | EV-07-T1,T2,T3 |

Nhận xét

- Theo Burndown, Ngày 6 burn 3 task (11 → 8).
Điều này khớp với việc có nhiều task chuyển sang Done trong bảng.

- Các Story EV01, EV02, EV03, EV06, EV07 đều hoàn thành toàn bộ → cho thấy các chức năng chính và trung bình đã sẵn sàng, không còn phụ thuộc.

- EV04 còn duy nhất T2 ở Review → tiến độ tốt, chỉ còn kiểm thử.

- EV05 chỉ còn 1 task (T3) In Progress → tính năng chia sẻ đang hoàn thiện phần cuối.

- Sprint đã vào giai đoạn cuối, đa số tasks nằm ở Review hoặc Done, phù hợp với ngày 6 (1 ngày trước khi kết thúc Sprint).

- Không có Pending → team đang tập trung xử lý dứt điểm.

Lý do thay đổi

| Task | Từ trạng thái | Sang trạng thái | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-01-T4 | Review | Done | Test chức năng tạo sự kiện đã hoàn tất, kết thúc toàn bộ EV01 |
| EV-02-T1,T2,T3 | (giữ nguyên Done) | — | Không thay đổi, EV02 đã hoàn thành từ các ngày trước |
| EV-03-T1,T2,T3 | Review → Done | Done | Test notification và logic liên quan đã hoàn thiện |
| EV-04-T1,T3 | Done | — | Không thay đổi, vẫn hoàn tất từ ngày trước |
| EV-04-T2 | In Progress | Review | API PUT/DELETE hoàn thiện, chuyển sang kiểm thử |
| EV-05-T2 | Review | Done | API Share đã được kiểm thử thành công |
| EV-05-T1 | Done | — | Không thay đổi |
| EV-05-T3 | Todo | In Progress | Bắt đầu test tính năng chia sẻ sau khi API và UI đã hoàn thiện |
| EV-06-T1,T2,T3 | Review | Done | Tìm kiếm + bộ lọc + test hoàn thiện |
| EV-07-T1,T2,T3 | Review | Done | Hoàn tất gắn nhãn/màu + DB + test |

- Ngày 7

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV01 |  |  |  |  | EV-01-T1,T2,T3,T4 |
| EV02 |  |  |  |  | EV-02-T1,T2,T3 |
| EV03 |  |  |  |  | EV-03-T1,T2,T3 |
| EV04 |  |  |  |  | EV-04-T1,T2,T3 |
| EV05 |  |  |  |  | EV-05-T1,T2,T3 |
| EV06 |  |  |  |  | EV-06-T1,T2,T3 |
| EV07 |  |  |  |  | EV-07-T1,T2,T3 |

Nhận xét

- Tất cả các Story EV01 → EV07 đều hoàn thành toàn bộ các task (100% DONE).

- Sprint kết thúc với 0 task còn lại, khớp hoàn toàn với Burndown Chart (ngày 7 burn 8 task cuối).

- Không còn In Progress, Pending hay Review → cho thấy team đã xử lý triệt để tất cả lỗi và kiểm thử.

- Việc toàn bộ task được hoàn thành trước thời điểm kết thúc sprint thể hiện:

- Phân bổ công việc hợp lý

- Cân bằng giữa UI – API – Logic – Test

- Không tồn backlog spill-over sang sprint sau

- Ngày 7 là ngày “chốt Sprint”, các task chuyển sang Done nhờ:

- Review ngày 6 đã hoàn tất

- Test cuối cùng đã hoàn tất

- Không còn phụ thuộc giữa các module

Lý do thay đổi

| Task | Từ trạng thái | Sang trạng thái | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-01-T4 | Review | Done | Test tạo sự kiện cuối cùng đạt yêu cầu |
| EV-02-T3 | Review | Done | Hoàn tất kiểm thử hiển thị sự kiện |
| EV-03-T2,T3 | Review | Done | Notification logic + test đều pass |
| EV-04-T2 | Review | Done | API PUT/DELETE được kiểm thử ổn định |
| EV-05-T3 | In Progress | Done | Test chức năng chia sẻ thành công |
| EV-06-T2,T3 | Review | Done | Bộ lọc và test chức năng search đã hoàn thiện |
| EV-07-T1,T2,T3 | Review | Done | Gắn nhãn/màu + test pass không lỗi |
| Tất cả các task khác | — | Done | Đã hoàn thành từ những ngày trước |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| EV-01 (Tạo sự kiện) | Medium | Form nhập có nhiều trường bắt buộc, dễ phát sinh lỗi validate, dữ liệu sai định dạng thời gian, timezone. Có thể sai lệch khi đồng bộ DB. |
| EV-02 (Xem danh sách/lịch) | Medium | Calendar view phụ thuộc vào UI phức tạp, dễ lỗi hiển thị sự kiện trùng nhau; xử lý performance khi có nhiều dữ liệu. |
| EV-03 (Nhắc nhở) | High | Phụ thuộc vào quyền và dịch vụ thông báo hệ thống (Android/iOS). App có thể bị hạn chế chạy nền hoặc notification bị chặn. Khó debug. |
| EV-04 (Chỉnh sửa/xóa) | Medium | Rủi ro mất dữ liệu khi xóa hoặc cập nhật sai; cập nhật không đồng bộ giữa danh sách và lịch; bắt buộc xử lý confirm và rollback. |
| EV-05 (Chia sẻ) | Low | Có thể dùng thư viện/share intent có sẵn, nhưng vẫn cần xử lý định dạng liên kết, phân quyền khi mở link, deep link. |
| EV-06 (Tìm kiếm sự kiện) | Low | Logic tìm kiếm và lọc sự kiện khá phổ biến, dễ triển khai; nhưng cần kiểm soát hiệu suất khi dữ liệu lớn. |
| EV-07 (Gắn nhãn/màu sắc) | Medium | Dễ sinh lỗi hiển thị UI không đồng nhất giữa Calendar/List View hoặc khi cập nhật màu/nhãn giữa client và server. |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won't | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV-01 (Tạo sự kiện) | X |  |  |  | Chức năng cốt lõi, không có thì app không hoạt động. |
| EV-02 (Xem danh sách/lịch) | X |  |  |  | Cần để người dùng xem lại và theo dõi sự kiện đã tạo. |
| EV-03 (Nhắc nhở) |  | X |  |  | Quan trọng cho trải nghiệm nhưng có thể dùng báo thức ngoài thay thế tạm. |
| EV-04 (Chỉnh sửa/xóa) |  | X |  |  | Cần thiết để cập nhật thông tin hoặc sửa lỗi sự kiện. |
| EV-05 (Chia sẻ) |  |  | X |  | Tăng tiện ích, nhưng không phải chức năng chính của quản lý lịch cá nhân. |
| EV-06 (Tìm kiếm / lọc sự kiện) |  |  | X |  | Chỉ làm hệ thống dễ dùng hơn, nhưng vẫn có thể thao tác thủ công mà không ảnh hưởng app chính. |
| EV-07 (Gắn nhãn / màu) |  |  | X |  | Tính năng tăng trải nghiệm, nhưng không ảnh hưởng khả năng vận hành của ứng dụng. |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

- User Story EM01 – Đăng ký tài khoản

- Task EM01-T1: Thiết kế UI form đăng ký

Mô phỏng Dev UI:

- Dev mở file giao diện và tạo form gồm: Email, Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu, nút “Đăng ký”.

- Khi người dùng nhập thông tin → hệ thống hiển thị dữ liệu trong state tạm thời.

- Nếu bỏ trống trường nào, hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin".

- Khi nhấn nút Đăng ký, UI gọi hàm onRegister() và chuyển dữ liệu sang tầng API.

- Task EM01-T2: Xây dựng API đăng ký

Mô phỏng Dev API:

- Nhận dữ liệu từ UI: { email, password, confirmPassword }.

- API kiểm tra:

  - Email có đúng format không?

  - Mật khẩu có trùng nhau không?

- Nếu dữ liệu hợp lệ → API mô phỏng việc “lưu vào database”.

- Trả về response:

  - Thành công: { status: 200, message: "Đăng ký thành công" }

  - Lỗi: { status: 400, message: "Email đã tồn tại" }

- Task EM01-T3: Test đăng ký

Mô phỏng kiểm thử:

- Nhập email hợp lệ + mật khẩu hợp lệ → kết quả: Đăng ký thành công.

- Nhập email sai format → hệ thống báo Email không hợp lệ.

- Nhập hai mật khẩu khác nhau → báo Mật khẩu không khớp.

- Đăng ký email đã tồn tại → báo Email đã tồn tại.

- User Story EM02 – Đăng nhập

- Task EM02-T1: UI Đăng nhập

Mô phỏng Dev UI:

- Tạo giao diện gồm: Email, Mật khẩu, nút “Đăng nhập”.

- Khi user nhập → lưu vào biến tạm.

- Khi nhấn “Đăng nhập”, UI gửi dữ liệu lên API.

- Task EM02-T2: API đăng nhập

Mô phỏng Dev API:

- Kiểm tra email & password người dùng gửi lên.

- Nếu đúng → trả token → "Đăng nhập thành công".

- Nếu sai → trả "Sai email hoặc mật khẩu".

- Task EM02-T3: Test đăng nhập

Mô phỏng:

- Nhập đúng tài khoản → login thành công.

- Nhập sai mật khẩu → báo lỗi.

- Để trống 1 trường → UI báo lỗi validate.

- User Story EM03 – Thêm giao dịch

- Task EM03-T1: UI thêm giao dịch

Mô phỏng Dev UI:

- Tạo form gồm: Số tiền, Danh mục, Ghi chú, Ngày → nút “Thêm giao dịch”.

- Khi bấm nút → gửi request lên API.

- Task EM03-T2: API thêm giao dịch

Mô phỏng Dev API:

- Nhận dữ liệu giao dịch.

- Kiểm tra số tiền phải > 0.

- Kiểm tra danh mục có tồn tại.

- Lưu dữ liệu xuống database.

- Trả về "Tạo giao dịch thành công".

- Task EM03-T3: Test thêm giao dịch

Mô phỏng:

- Nhập số tiền âm → báo lỗi.

- Để trống danh mục → báo lỗi.

- Nhập hợp lệ → lưu thành công.

- Refresh → vẫn thấy giao dịch đó.

- User Story EM04 – Xem danh sách giao dịch

- Task EM04-T1: UI danh sách

Mô phỏng:

- Dev tạo màn hình hiển thị danh sách dạng list/table.

- Khi mở màn hình → UI gọi API.

- UI hiển thị danh sách theo thời gian giảm dần.

- Task EM04-T2: API danh sách

Mô phỏng:

- API truy vấn danh sách từ DB.

- Sort theo thời gian (mới → cũ).

- Trả dữ liệu về UI.

- Task EM04-T3: Test danh sách

Mô phỏng test:

- Kiểm tra danh sách rỗng → hiển thị “Chưa có giao dịch”.

- Kiểm tra dữ liệu trả về đúng thứ tự.

- Kiểm tra hiển thị đúng số tiền, danh mục, ngày.

- User Story EM05 – Dashboard phân tích

- Task EM05-T1: UI Dashboard

Mô phỏng:

- Tạo biểu đồ thu–chi.

- Tạo 3 chỉ số: Tổng thu – Tổng chi – Số dư.

- Khi mở màn hình → gọi API Dashboard.

- Task EM05-T2: API Dashboard

Mô phỏng:

- Tính tổng thu, tổng chi.

- Tính số dư = thu – chi.

- Gom nhóm dữ liệu theo tháng.

- Trả về biểu đồ dạng JSON.

- Task EM05-T3: Test Dashboard

Mô phỏng:

- Kiểm tra tổng thu/chi đúng khi DB có dữ liệu.

- Kiểm tra khi danh sách trống.

- Kiểm tra biểu đồ không bị lệch cột.

- User Story EM06 – Chỉnh sửa giao dịch

- Task EM06-T1: UI chỉnh sửa

Mô phỏng:

- Tải dữ liệu giao dịch hiện có.

- User sửa → gửi lên API.

- Task EM06-T2: API chỉnh sửa

Mô phỏng:

- Nhận dữ liệu sửa.

- Kiểm tra hợp lệ.

- Cập nhật DB.

- Task EM06-T3: Test chỉnh sửa

Mô phỏng:

- Sửa số tiền → DB cập nhật đúng.

- Sửa danh mục → cập nhật đúng.

- Nhập sai → báo lỗi.

- User Story EM07 – Xóa giao dịch

- Task EM07-T1: UI xóa

Mô phỏng:

- Khi user nhấn nút “Xóa” → hiện popup xác nhận.

- Nếu đồng ý → gọi API.

- Task EM07-T2: API xóa

Mô phỏng:

- Kiểm tra ID giao dịch có tồn tại.

- Xóa khỏi DB.

- Trả về "Xóa thành công".

- Task EM07-T3: Test xóa

Mô phỏng:

- Xóa 1 giao dịch → danh sách giảm 1 dòng.

- Xóa giao dịch không tồn tại → báo lỗi.

- Test double-click xóa → API từ chối yêu cầu thứ 2.

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 – Đăng ký thành công | Email: user@test.comMật khẩu: Abc@1234Nhập lại mật khẩu: Abc@1234 | 1. Mở màn hình Đăng ký2. Nhập đầy đủ 3 trường3. Bấm nút Đăng ký | Hệ thống hiển thị thông báo “Đăng ký thành công”, tạo tài khoản mới và chuyển sang màn hình đăng nhập hoặc trang chủ. |
| TC02 – Đăng ký với email đã tồn tại | Email: user@test.com (đã tồn tại trong hệ thống)Mật khẩu: Abc@1234Nhập lại mật khẩu: Abc@1234 | 1. Mở màn hình Đăng ký2. Nhập email đã tồn tại3. Bấm Đăng ký | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Email đã tồn tại”, không tạo thêm tài khoản trùng. |
| TC03 – Đăng nhập thành công | Email hợp lệ đã đăng ký: user@test.comMật khẩu đúng: Abc@1234 | 1. Mở màn hình Đăng nhập2. Nhập email và mật khẩu đúng3. Bấm Đăng nhập | Hệ thống cho phép đăng nhập, chuyển sang màn hình danh sách giao dịch/Dashboard, hiển thị tên user nếu có. |
| TC04 – Đăng nhập sai mật khẩu | Email hợp lệ: user@test.comMật khẩu sai: Abc@12345 | 1. Mở màn hình Đăng nhập2. Nhập email đúng, mật khẩu sai3. Bấm Đăng nhập | Hệ thống không cho đăng nhập, hiển thị thông báo “Sai email hoặc mật khẩu”. Không tạo session. |
| TC05 – Thêm giao dịch hợp lệ | Số tiền: 500000Loại: Chi tiêuDanh mục: Ăn uốngNgày: 01/12/2025Ghi chú: Ăn trưa | 1. Mở màn hình Thêm giao dịch2. Nhập đầy đủ các trường hợp lệ3. Bấm Lưu / Thêm giao dịch | Hệ thống lưu giao dịch mới, hiển thị trong danh sách giao dịch với đúng số tiền, loại, danh mục, ngày; số dư được cập nhật đúng (giảm 500000). |
| TC06 – Thêm giao dịch với số tiền âm | Số tiền: -100000Loại: Chi tiêuDanh mục: Ăn uống | 1. Mở màn hình Thêm giao dịch2. Nhập số tiền âm3. Bấm Lưu | Hệ thống không cho lưu, hiển thị thông báo lỗi “Số tiền phải lớn hơn 0”, không tạo giao dịch mới. |
| TC07 – Xem danh sách giao dịch | Hệ thống đã có sẵn ≥ 3 giao dịch với các ngày khác nhau | 1. Đăng nhập thành công2. Mở màn hình Danh sách giao dịch | Hệ thống hiển thị danh sách tất cả giao dịch, sắp xếp theo thời gian (mới nhất ở trên), mỗi dòng hiển thị đúng Số tiền, Loại, Danh mục, Ngày. |
| TC08 – Dashboard tính đúng tổng thu/chi | Hệ thống có dữ liệu:+ Giao dịch 1: Thu 1.000.000+ Giao dịch 2: Chi 200.000+ Giao dịch 3: Chi 300.000 | 1. Đăng nhập2. Mở màn hình Dashboard | Dashboard hiển thị: Tổng thu = 1.000.000, Tổng chi = 500.000, Số dư = 500.000. Biểu đồ (nếu có) hiển thị giá trị tương ứng. |
| TC09 – Chỉnh sửa giao dịch | Chọn một giao dịch có sẵn, ví dụ: Chi 100.000 – Danh mục “Ăn uống” | 1. Vào danh sách giao dịch2. Chọn giao dịch cần sửa → bấm Chỉnh sửa3. Sửa số tiền thành 1500004. Bấm Lưu | Hệ thống cập nhật giao dịch với số tiền mới = 150000, hiển thị lại đúng trong danh sách; Dashboard và số dư được cập nhật lại tương ứng. |
| TC10 – Xóa giao dịch có xác nhận | Chọn 1 giao dịch bất kỳ trong danh sách | 1. Vào màn hình danh sách giao dịch2. Bấm nút Xóa tại 1 giao dịch3. Trong popup xác nhận, chọn Đồng ý / OK | Hệ thống xóa giao dịch khỏi database, giao dịch biến mất khỏi danh sách; số dư và Dashboard được cập nhật lại đúng với dữ liệu mới. |
| TC11 – Hủy xóa giao dịch | Chọn 1 giao dịch trong danh sách | 1. Bấm nút Xóa tại giao dịch2. Trong popup xác nhận, chọn Hủy | Hệ thống không xóa giao dịch, giao dịch vẫn tồn tại trong danh sách, số dư không thay đổi. |
| TC12 – Form bắt buộc nhập đủ | Để trống 1 hoặc nhiều trường bắt buộc (ví dụ: bỏ trống Số tiền) | 1. Mở màn hình Thêm giao dịch2. Bỏ trống Số tiền3. Bấm Lưu | Hệ thống không cho lưu, hiển thị thông báo “Vui lòng nhập số tiền” (hoặc tương tự), highlight trường bị thiếu. |

4.3 Bug giả lập

| Bug ID | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Form đăng ký không hiển thị lỗi khi nhập 2 mật khẩu không khớp | Medium | - Kiểm tra lại validate client-side.- Bổ sung hàm so sánh password != confirmPassword.- Hiển thị message lỗi dưới input.- Test lại toàn bộ trường hợp nhập mật khẩu. | Đã fix: hệ thống hiển thị đúng lỗi “Mật khẩu không khớp”. |
| B02 | API đăng nhập trả sai thông báo khi mật khẩu sai (trả “User not found” thay vì “Sai mật khẩu”) | Medium | - Kiểm tra logic API: tách riêng lỗi sai email & sai mật khẩu.- Cập nhật message theo yêu cầu người dùng.- Retest với 3 case: email sai, mật khẩu sai, cả 2 sai. | Đã fix: hệ thống trả đúng thông báo theo tình huống. |
| B03 | Khi thêm giao dịch, nhập số tiền = 0 hệ thống vẫn cho lưu | High | - Bổ sung validate amount > 0 ở UI & API.- Thêm unit test kiểm tra giá trị biên (0 và giá trị âm).- Retest toàn bộ luồng thêm giao dịch. | Đã fix: hệ thống báo lỗi “Số tiền phải lớn hơn 0”, không cho lưu. |
| B04 | Danh sách giao dịch không sắp xếp theo thời gian (bị ngược cũ → mới) | Medium | - Kiểm tra truy vấn API.- Thêm sort theo createdAt DESC.- Retest bằng 5 giao dịch có ngày khác nhau. | Đã fix: danh sách hiển thị mới nhất lên đầu. |
| B05 | Dashboard hiển thị tổng chi bị lệch so với danh sách giao dịch | High | - Debug API Dashboard.- Kiểm tra phép tính tổng chi (sum).- Sửa lỗi double-count khi load lại dữ liệu.- Thêm test với nhiều giao dịch. | Đã fix: tổng chi hiển thị chính xác. |
| B06 | Popup xác nhận xóa giao dịch không hiển thị trên giao diện mobile | Low | - Kiểm tra CSS responsive.- Chỉnh lại position fixed/absolute.- Test lại trên 3 kích thước màn hình. | Đã fix: popup hiển thị đúng mọi thiết bị. |
| B07 | Khi chỉnh sửa giao dịch, đổi danh mục không cập nhật lên Dashboard | High | - Kiểm tra API update có trả lại dữ liệu mới chưa.- Bổ sung trigger cập nhật lại thống kê.- Retest: sửa giao dịch → refresh Dashboard. | Đã fix: Dashboard cập nhật đúng theo dữ liệu chỉnh sửa. |
| B08 | Không hiển thị message sau khi xóa giao dịch | Low | - Thêm toast message “Xóa thành công”.- Bổ sung callback sau API delete.- Kiểm thử lại trên UI. | Đã fix: hiển thị thông báo đúng. |
| B09 | Tải lại trang ở màn hình thêm giao dịch làm mất dữ liệu người dùng đang nhập | Medium | - Thêm local state + autosave tạm thời.- Lưu form vào localStorage khi đang nhập.- Khi tải lại, tự động load lại dữ liệu. | Đã fix: dữ liệu không bị mất khi reload. |
| B10 | Mật khẩu hiển thị dạng plain-text khi nhập nhanh (bị chớp) | Critical | - Kiểm tra lại component InputPassword.- Fix delay khi bật chế độ ẩn/hiện.- Test trên Chrome, Edge, Firefox. | Đã fix: không còn hiển thị plain-text. |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

| Ngày | Sroty Point còn lại (lý tưởng) | Story Point còn lại (thực tế) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 126 | 120 |
| 2 | 114 | 114 |
| 3 | 102 | 102 |
| 4 | 84 | 84 |
| 5 | 60 | 42 |
| 6 | 36 | 18 |
| 7 | 0 | 0 |

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 – Day 1 |  | Bắt đầu thiết kế UI cho 4 task: EM01-T1, EM02-T1, EM03-T1, EM07-T1 | Chưa rõ yêu cầu chi tiết của màn hình thêm giao dịch (EM03), cần trao đổi thêm với PO |
| Log2 – Day 2 | Hoàn thành UI đăng ký và đăng nhập; đang làm dở EM03-T1 và EM07-T1 | Bắt đầu API EM01-T2, EM02-T2; thiết kế UI EM04-T1 và EM06-T1 | Chưa thống nhất format trả về giữa BE và FE cho API đăng ký |
| Log3 – Day 3 | Hoàn thành API EM01-T2, EM02-T2; hoàn thiện UI EM03-T1 và EM07-T1 | Bắt đầu API EM03-T2, EM04-T2; phát triển UI Dashboard EM05-T1 | Chưa có dữ liệu mẫu để test API → phải dựng tạm database |
| Log4 – Day 4 | Hoàn thành API EM03-T2, EM04-T2; đang làm UI Dashboard | Thực hiện test EM01-T3, EM02-T3; phát triển API Dashboard EM05-T2 và API chỉnh sửa EM06-T2 | Logic Dashboard phức tạp, kết quả tính toán chưa chính xác khi có nhiều giao dịch |
| Log5 – Day 5 | Đã test xong EM01-T3, EM02-T3; API EM05-T2, EM06-T2 đang hoàn thiện | Kiểm thử toàn bộ: EM03-T3, EM04-T3, EM05-T3, EM06-T3, EM07-T3 | Xuất hiện nhiều lỗi API, cần dồn sang ngày 6 để Fix Bug |
| Log6 – Day 6 | Hoàn thành kiểm thử, phát hiện lỗi lớn ở API EM03, Dashboard EM05 và Update EM06 | Tập trung Fix Bug: EM01-T2 Fix, EM02-T2 Fix, EM03-T2 Fix, EM04-T2 Fix, EM05-T2 Fix, EM06-T2 Fix, EM07-T2 Fix | Một số lỗi liên quan đến DB và nghiệp vụ tính tiền cần rà soát full logic |
| Log7 – Day 7 | Đã fix toàn bộ lỗi phát sinh | Retest toàn bộ chức năng (EM01 → EM07) và chuẩn bị Sprint Review | Không còn blocker, chỉ cần đảm bảo không phát sinh lỗi mới (regression) |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì chưa hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả (BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |
| • Hoàn thành toàn bộ 7 User Stories (EM01 → EM07). • Hoàn thành đầy đủ 21 task: UI (T1), API (T2), Test (T3). • Tất cả task đều ở trạng thái DONE vào cuối ngày 7. • Các chức năng chính vận hành đầy đủ: đăng ký, đăng nhập, thêm/xem/sửa/xóa giao dịch, Dashboard tổng quan. | • Không có hạng mục nào chưa hoàn thành. • Không có task bị block hoặc chuyển sang Sprint tiếp theo. • Tất cả lỗi phát hiện đã được fix trong ngày 6. | • Thêm autosave khi reload form giao dịch (ngoài phạm vi Sprint). • Thêm popup xác nhận khi xóa (UI improvement). • Cải thiện validate mật khẩu để tăng tính bảo mật. • Cải thiện responsive giao diện trên mobile. | BurnDown Chart cho thấy tiến độ Sprint ổn định • Đường BurnDown thực tế bám sát đường lý tưởng. • Sprint kết thúc với 0 SP còn lại, đạt 100% Sprint Goal. |

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad (Hài lòng) | Mad (Khó chịu / Bực mình) | Sad (Buồn / Thất vọng) |
| --- | --- | --- |
| • Team phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ nhau nhanh khi có bug. • BurnDown Chart bám sát kế hoạch, Sprint hoàn thành đúng hạn. • Giao diện và chức năng hoạt động mượt mà, vượt mong đợi PO. • Không có task tồn đọng sang Sprint tiếp theo. | • Một số API bị lệch dữ liệu khiến tốn thời gian fix trong ngày 6. • Yêu cầu Dashboard phức tạp khiến team phải tính toán lại nhiều lần. • Chưa thống nhất format API ngay từ đầu dẫn đến sai sót ở EM01, EM02. | • Một số thành viên chưa quen workflow Kanban nên đầu Sprint hơi chậm nhịp. • Thiếu dữ liệu mẫu khiến quá trình kiểm thử mất thêm thời gian tạo data. • Regression test phải làm thủ công nhiều do thiếu test tự động. |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

| Mức độ ưu tiên | Nội dung cải tiến | Lý do |
| --- | --- | --- |
| High | Chuẩn hóa format API giữa Backend – Frontend | Giảm lỗi sai message / sai field trong các chức năng EM01, EM02, EM03 |
| High | Tạo bộ dữ liệu mẫu (Seed Data) ngay từ đầu Sprint | Hỗ trợ test nhanh hơn, tránh mất thời gian nhập lại thủ công |
| Medium | Thêm checklist Definition of Ready (DoR) cho mỗi User Story | Đảm bảo yêu cầu rõ ràng trước khi dev, tránh mơ hồ như EM03-T1 |
| Medium | Áp dụng unit test đơn giản cho API (EM03, EM05) | Giảm bug xuất hiện ở giai đoạn cuối Sprint |
| Low | Tự động hóa một phần Regression Test | Giảm thời gian retest ngày 7 |

7.3 Bài học kinh nghiệm

- Cần phân tích yêu cầu kỹ hơn trước khi bắt đầu Sprint để tránh sửa đi sửa lại, đặc biệt là phần Dashboard

- Giao tiếp trong team rất quan trọng – khi gặp lỗi API, các thành viên đã hỗ trợ nhanh, giúp tiến độ không bị trễ.

- Test sớm giúp giảm rủi ro cuối Sprint – nhờ bắt đầu kiểm thử từ Day 4 nên bug được xử lý kịp thời.

- Luôn chuẩn bị dữ liệu test từ đầu – giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho QA và Dev.

- Nên duy trì Kanban rõ ràng từng ngày, giúp toàn team nhìn thấy tiến độ và xử lý phụ thuộc hợp lý.