Bài 1: Mô phỏng một buổi Sprint Review tính năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Scrum Master tổ chức cuộc họp.

- Các thành viên tham gia: Scrum Master, PO, Dev, StakeHolder

- Quy trình

  - PO: Liệt kê các tính năng trong sprint

    - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

    - Tăng, giảm, xóa sản phẩm trong giỏ hàng

    - Xem chi tiết sản phẩm trong giỏ hàng

  - Các thành viên trong team demo về tính năng

  - Khách hàng nhận xét

    - Tôi hài lòng với chức năng

    - Muốn bổ sung thêm khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng thì có hiệu ứng bay vào giỏ hàng

  - Team hội ý và sau đó PO đưa vào Product Backlog

- Kết thúc cuộc họp

Bài 2:

a. Product Backlog Item (PBI)

- Phản hồi: “Phần xem thống kê hiện tại hơi khó đọc. Báo cáo ngày lại gom chung theo tuần nên rất khó kiểm tra chi tiết. Anh muốn có bộ lọc theo ngày để xem thống kê chính xác hơn. Ví dụ như xem thống kê trong ngày 03/11 hoặc trong 24 giờ gần nhất.”

| Role (Vai trò) | Goal (Mục đích) | Bennefit (Lợi ích) |
| --- | --- | --- |
| Khách hàng | Xem báo cáo ngày dễ dàng | Dễ dàng lọc các dữ liệu |

b. Acceptance Criteria (AC)

| Given (Cho ai) | When (Khi nào) | Then (Sau đó, kết quả đạt được) |
| --- | --- | --- |
| Trưởng phòng vận hành | Muốn xem dữ liệu theo ngày | Xem chi tiết từng ngày mà không bị rối |
|  | Click chọn ngày | Nếu ngày không có dữ liệu thì thông báo không có kết quả phù hợp |
|  | Click xem dữ liệu theo khung giờ trong ngày | Trả về kết quả theo khung giờ theo ngày |

Bài 3:

a. Timeline của Sprint (14 ngày)

Sprint Goal: Hoàn thiện tính năng tạo – quản lý công việc và dashboard thống kê cơ bản.

| Ngày | Hoạt động chính |
| --- | --- |
| Day 1 | Sprint Planning + refine backlog |
| Day 2 | Thiết kế UI màn hình tạo công việc |
| Day 3 | Dev API tạo công việc |
| Day 4 | Dev chức năng chỉnh sửa & xóa công việc |
| Day 5 | Test API + unit test |
| Day 6 | Kết nối Frontend – Backend |
| Day 7 | Xây dựng Dashboard thống kê cơ bản |
| Day 8 | Kiểm thử chức năng Dashboard |
| Day 9 | Fix bug + tối ưu hiệu suất |
| Day 10 | Triển khai tính năng lên staging |
| Day 11 | Kiểm thử người dùng nội bộ (UAT round 1) |
| Day 12 | Feedback UAT + sửa lỗi |
| Day 13 | Chuẩn bị demo + cập nhật tài liệu |
| Day 14 | Sprint Review + Sprint Retrospective |

b. 5 sự kiện quan trọng trong Sprint

Sự kiện 1

Ngày: Day 3 – API tạo công việc hoàn thành
Mô tả: Backend hoàn thiện API tạo công việc (tên, mô tả, deadline, mức ưu tiên).
Ảnh hưởng: ✔ Tích cực — tiến độ đúng kế hoạch và dễ mở rộng API sau này.
Bài học: Cứ chia nhỏ user story thì dev sẽ nhanh và sạch hơn.

Sự kiện 2

Ngày: Day 7 – Phát hiện bug hiển thị sai dữ liệu thống kê
Mô tả: Dashboard thống kê hiển thị sai số lượng task đã hoàn thành.
Ảnh hưởng:  Tiêu cực - mất 1 ngày phân tích + fix.
Bài học: Luôn tạo mock data để review giao diện trước khi implement thật.

Sự kiện 3

Ngày: Day 8 – Product Owner bổ sung yêu cầu mới
Mô tả: PO muốn thêm lọc theo trạng thái (Completed / Pending).
Ảnh hưởng: Ảnh hưởng nhẹ - backlog phải groom lại nhưng vẫn trong phạm vi Sprint.
Bài học: Đừng chốt requirement mơ hồ trong Sprint Planning.

Sự kiện 4

Ngày: Day 11 – UAT Round 1 có lỗi UI nghiêm trọng
Mô tả: Font chữ bị lệch bố cục trên iPhone 12.
Ảnh hưởng: ảnh hưởng trung bình - buộc chỉnh CSS + responsive.
Bài học: Test đa thiết bị càng sớm càng tốt.

Sự kiện 5

Ngày: Day 14 – Sprint Review với Stakeholder
Mô tả: Demo thành công, Stakeholder đánh giá cao Dashboard và UI.
Ảnh hưởng: Tích cực - được approve lên Production.
Bài học: Chuẩn bị demo rõ ràng giúp tạo niềm tin với stakeholder.

Tổng kết Sprint theo tiêu chuẩn Agile

Điều tốt đã làm được

- Không trễ timeline

- PO review sớm và phản hồi nhanh

- Dev và QA phối hợp tốt

Nên cải thiện

- Kiểm thử nhiều môi trường hơn

- Làm rõ yêu cầu ngay từ Sprint Planning

Bài 4:

Mad–Sad–Glad là kỹ thuật rất phù hợp với các team đang mất năng lượng và cần đào sâu cảm xúc thật. Trong bối cảnh team stress, ít giao tiếp, và tránh nói vấn đề thật trong Daily, kỹ thuật này giúp các thành viên chia sẻ cảm xúc một cách an toàn, không đổ lỗi và không bị phán xét. Việc tách riêng cảm xúc thành 3 nhóm giúp Scrum Master nhìn được nguyên nhân gốc rễ dẫn đến bug dồn, QA quá tải và tinh thần team đi xuống. Khi cảm xúc được “xả”, team mới đủ cởi mở để bàn về nguyên nhân và đề xuất cải thiện. Các kỹ thuật khác như Start–Stop–Continue hoặc Timeline thiên về phân tích hành động và quy trình hơn là giải tỏa cảm xúc nên chưa phù hợp với trạng thái team đang có nhiều áp lực và mất kết nối. Mad–Sad–Glad là bước reset tinh thần trước khi nói về cải tiến quy trình.

Bài 5:

(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

- Xác nhận tính năng Login hoạt động đúng với yêu cầu người dùng.

- Kiểm chứng trải nghiệm người dùng cơ bản: nhập email/mật khẩu, xử lý lỗi, điều hướng trang.

- Thu thập phản hồi từ Stakeholders về UI, tốc độ phản hồi và độ dễ dùng.

- Xác định rủi ro hoặc cần cải tiến cho bảo mật, UX hoặc hiệu năng.

- Quyết định liệu tính năng đã đủ điều kiện để đem vào sản phẩm thật hay cần sửa đổi thêm.

(B) 1 phút mở đầu cuộc họp

Product Owner nói:

“Chào mọi người, trong Sprint này nhóm tập trung hoàn thiện tính năng đăng nhập hệ thống – đây là tính năng cốt lõi và là điểm vào đầu tiên của người dùng. Mục tiêu của Sprint Review là xác nhận tính năng hoạt động đúng, đánh giá trải nghiệm người dùng, đồng thời lắng nghe mọi phản hồi cải tiến trước khi lên production.”

Scrum Master nói:

“Buổi Review hôm nay sẽ kéo dài 30 phút. Chúng ta chỉ tập trung vào việc kiểm tra sản phẩm thực tế, còn các trao đổi về kỹ thuật sẽ để lại cho Retrospective. Mọi người cứ thoải mái đưa câu hỏi và nhận xét khi demo diễn ra.”

Dev Lead nói:

“Trong phần demo này, mình sẽ trình diễn luồng đăng nhập đầy đủ từ giao diện, cách xử lý lỗi sai mật khẩu, và điều hướng sau khi đăng nhập. Ứng dụng đang chạy trên môi trường staging với dữ liệu mẫu.”

(C) Dev sẽ demo tính năng như thế nào

- Dev mở giao diện trang đăng nhập trên trình duyệt và giải thích đây là giao diện chính của người dùng khi truy cập hệ thống lần đầu.

- Dev nhập tài khoản mẫu user@demo.com và mật khẩu đúng, nhấn nút Login, hệ thống điều hướng sang Dashboard. Stakeholders thấy thông báo “Đăng nhập thành công”.

- Dev quay lại trang đăng nhập để demo xử lý lỗi: nhập sai mật khẩu và nhấn Login. Màn hình hiển thị thông báo lỗi màu đỏ: “Email hoặc Mật khẩu không đúng”.

- Dev trình bày tính năng validation client-side: nếu bỏ trống email hoặc mật khẩu, hệ thống cảnh báo ngay tại ô nhập.

- Dev hiển thị phần lưu session để người dùng không cần đăng nhập lại sau khi refresh trình duyệt.

- Dev giải thích các biện pháp bảo mật đã triển khai: mã hoá mật khẩu và chặn 5 lần đăng nhập sai.

- Cuối cùng, Dev hỏi stakeholder có muốn kiểm thử trực tiếp trên trình duyệt hay muốn xem thêm trường hợp đặc biệt, ví dụ tài khoản bị khoá hoặc không tồn tại.

Bài 6:

(A) Tên Retrospective + kỹ thuật sử dụng

Retrospective: The Sailboat – Gió đẩy, Mỏ neo và Cơn bão

Vì sao chọn Sailboat
Sailboat rất phù hợp với đội có tinh thần thoải mái nhưng ít chia sẻ vấn đề thật. Kỹ thuật này giúp mọi người nhìn toàn cảnh Sprint:

- Gió đẩy (những gì giúp team tiến bộ)

- Mỏ neo (những gì kéo team chậm lại)

- Bão (rủi ro đang đe dọa)

- Đảo (mục tiêu Sprint & giá trị đạt được)
=> Giải quyết đúng các vấn đề: task spillover, Daily trễ, bug dồn cuối Sprint.

(B) Agenda chi tiết (90 phút)

| Thời gian | Hoạt động |
| --- | --- |
| 0–10 phút | Ice-breaker: “1 câu mô tả Sprint bằng thời tiết” |
| 10–20 phút | Scrum Master nhắc lại Sprint Goal + kết quả thực tế |
| 20–35 phút | Chia team vào bảng Sailboat, viết note vào 4 vùng |
| 35–55 phút | Thảo luận Gió đẩy & Đảo (điều tốt giúp team tiến)** |
| 55–75 phút | Thảo luận Mỏ neo & Bão (Daily muộn, bug dồn, spillover)** |
| 75–85 phút | Vote chọn các vấn đề priority (dot voting) |
| 85–90 phút | Tổng kết + chốt action items |

Kỹ thuật đi kèm:

- Dot Voting

- Round-robin speak (đảm bảo ai cũng phát biểu)

- 1–2–4-All để brainstorm nhanh

(C) Action Items (5 mục, cực kỳ cụ thể & đo được)

| Ai | Làm gì | Khi nào | Đo lường thế nào |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Bắt đầu Daily đúng giờ, áp dụng rule “Start on time, no waiting” | Từ Sprint tiếp theo | 90% Daily bắt đầu đúng giờ trong Sprint |
| QA Lead | Chạy smoke test từ giữa Sprint thay vì dồn cuối | Mỗi ngày từ Sprint Day 5 | Giảm số bug phát sinh ngày cuối từ 6 → ≤2 |
| Dev Lead | Chia nhỏ task để tránh spillover (≤ 1.5 ngày/task) | Ngay từ Sprint Planning | Số task spillover ≤ 1 |
| PO | Review backlog refinement đều đặn hàng tuần | Mỗi thứ 4 | Mức độ rõ ràng User Story tăng (đo bằng DoR) |
| Toàn team | Mỗi người phải đề xuất ít nhất 1 improvement trong Retro | Bắt đầu từ Retro kế tiếp | Số đề xuất ≥ 5 đề xuất/mỗi Retro |

Bài 7:

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 45–60 phút | Team có nhiều ý tưởng cải tiến quy trình và hành động | Rất trực tiếp, dễ lấy action items | Ít khai thác cảm xúc, dễ bị bàn giải pháp quá sớm | 5 |
| Sailboat | 60–90 phút | Team cần nhìn bức tranh tổng quan, đánh giá Sprint ở nhiều khía cạnh | Giúp phân tích nguyên nhân, có hình ảnh trực quan | Dẫn dắt lâu, dễ lan man | 4 |
| Mad – Sad – Glad | 45–60 phút | Team đang có vấn đề tâm lý, stress hoặc ít chia sẻ | Giải tỏa cảm xúc, tạo kết nối và mở lòng | Ít ra được giải pháp cụ thể nếu không facilitate tốt | 3 |
| 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 60–90 phút | Team muốn xem xét cả thành tựu và lỗ hổng trong quy trình | Cân bằng giữa thành công & vấn đề, dễ brainstorm | Cần thời gian phân tích & tổng hợp nhiều | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 45–60 phút | Team đã quen làm Retro và muốn tối ưu hiệu suất làm việc | Dễ tìm ra giải pháp thực tế + cải tiến quy trình | Không phù hợp khi team đang “tụt mood" hoặc xung đột | 5 |

Bài 8:

(A) Bạn sẽ nói gì đầu tiên để lấy lại không khí?

“Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Mình muốn nhắc nhẹ rằng mục tiêu của buổi Retro không phải là tìm người gây lỗi, mà là tìm điều chúng ta có thể cải thiện cùng nhau.
Bây giờ mình dừng lại 1 phút để reset lại tinh thần trước khi tiếp tục.”

Sau đó:

“Trong phòng này, ai cũng đều muốn sản phẩm tốt lên. Hôm nay mình sẽ tập trung vào quá trình, không tập trung vào con người.”

→ Chỉ cần câu này là không khí đang “căng thẳng” giảm ngay 50%.

(B) Kỹ thuật chống đổ lỗi cá nhân

Kỹ thuật dùng ngay lập tức: Silent Writing + Mad/Sad/Glad (không tên cá nhân)

Cách làm:

- Phát bút note/hoặc bảng online.

- Yêu cầu:

“Viết cảm nhận, khó khăn, vấn đề nhưng không được nêu tên bất kỳ ai. Chỉ nói đến quy trình, hệ thống, phối hợp.”

- 3 phút thu note trong im lặng.

- Scrum Master gom nhóm các ý giống nhau (clustering).

Khi mọi người viết ra, họ tự “xả” bớt cảm xúc, không còn công kích nhau trực tiếp.

Nếu còn căng:

“Chúng ta sẽ bàn về hành vi/hệ thống, không bàn về cá nhân.”

(C) 3 câu nói thần chú chống đổ lỗi cá nhân

Câu 1:

“Chúng ta không hỏi ai làm sai, chúng ta hỏi điều gì trong quy trình khiến điều đó xảy ra.”

Câu 2:

“Hãy đổi câu ‘Tại vì B’ thành ‘Điều gì khiến việc này khó?’”

Câu 3:

“Retro không phải là nơi kết tội, mà là nơi xây cầu nối.”

Bạn có thể dùng thêm kỹ thuật chuyển hướng:

- Thay “Bạn làm sai rồi” → “Chuyện đó xảy ra trong hoàn cảnh nào?”

- Thay “Dev code bẩn” → “Quy trình review có hỗ trợ đủ chưa?”

(D) Action Item để giải quyết tận gốc vấn đề đổ lỗi

| Ai | Hành động | Khi nào | Đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Áp dụng rule: “Chỉ nói về hệ thống, không nói về cá nhân” trong tất cả Retro | Sprint kế tiếp | Không còn mention cá nhân trong feedback |
| Dev Lead + QA Lead | Tạo quy trình QA–Dev handoff chuẩn (checklist + review) | Trước Sprint tiếp theo | Giảm bug dồn vào cuối Sprint |
| PO | Không chen ngang trong Retro, chỉ phát biểu theo lượt | Ngay buổi Retro tiếp | Mỗi lượt nói < 2 phút |
| Toàn Team | 1 rule “Respect time & focus”: không dùng điện thoại | Áp dụng ngay | Không ai rời sự chú ý trong buổi họp |
| Scrum Master | Áp dụng Round-robin để ai cũng có cơ hội phát biểu | Mọi Retro | 100% thành viên phát biểu ít nhất 1 lần |